## Etyka projektu

- Uczciwość i transparentność algorytmiczna:

System nie używa "czarnych skrzynek". Kolejność wydarzeń wynika z daty lub filtrów użytkownika. Jeśli w przyszłości wprowadzimy promowane wydarzenia, muszą być one jasno oznaczone jako "Sponsorowane". Użytkownik ma wgląd w powód wyświetlenia danej propozycji (np. "Zaproponowane na podstawie Twojej lokalizacji").

- Dobrostan użytkownika:

Rezygnujemy z mechanizmów uzależniających. Nie stosujemy nieskończonego scrolla . Powiadomienia (webooki) będą opcjonalne, by nie spamować kierowców. Interfejs jest projektowany w sposób neutralny – nie stosujemy 'pułapek' (np. trudnych do znalezienia przycisków rezygnacji) ani wymuszania zgód marketingowych w celu uzyskania dostępu do podstawowych funkcji aplikacji.

- Inkluzywność:

Motorsport bywa postrzegany jako ekskluzywny. Projekt musi promować wydarzenia o różnym progu wejścia (od amatorskich KJS po profesjonalne wyścigi), zapewniając równy dostęp do informacji dla grup słabszych ekonomicznie. Aplikacja będzie zgodna ze standardami WCAG (np. odpowiedni kontrast, obsługa czytników ekranu), co umożliwi korzystanie z niej osobom z  niepełnosprawnościami wzrokowymi lub motorycznymi. Algorytmy moderacji treści będą monitorowane pod kątem braku uprzedzeń rasowych, płciowych czy klasowych, aby motorsport stał się przestrzenią otwartą dla każdego.

- Problem podwójnego zastosowania:

System mógłby zostać wykorzystany do organizacji nielegalnych wyścigów ulicznych. W związku z tym wprowadzamy system weryfikacji organizatorów oraz moderacji zgłoszeń. Każde wydarzenie musi posiadać status legalnego zgromadzenia lub odbywać się na zamkniętym obiekcie. Blokujemy możliwość dodawania wydarzeń promujących zachowania niebezpieczne w ruchu publicznym.

- Odpowiedzialność za błąd:

System posiada mechanizm 'nadzoru człowieka' (Human-in-the-loop). W przypadku zgłoszenia błędu przez użytkownika lub sporu na linii organizator-kierowca, ostateczną decyzję zawsze podejmuje administrator (człowiek), a nie automatyczny algorytm. Zespół deweloperski bierze odpowiedzialność za poprawne działanie algorytmów filtrujących, natomiast za treść merytoryczną wydarzeń odpowiadają zweryfikowani organizatorzy, co reguluje regulamin. Wszystkie dane są przechowywane i zabezpieczone w chmurze (google cloud platform) w swojej zabezpieczonej instancji, na maszynie wirtualnej.

Interesariuszy / Udziałowcy

| KARTA UDZIAŁOWCA |  |
| --- | --- |
| Identyfikator: | UOB01 |
| Nazwa: | Zespół Programistyczny |
| Opis: | Osoby odpowiedzialne za tworzenie kodu … |
| Typ udziałowca: | Bezpośredni, Ożywiony |
| Punkt widzenia: | Z perspektywy projektowej |
| Ograniczenia: | Brak doświadczenia w pracy z daną technologią, ograniczony dostęp |
| Wymagania: | T01, T02, F01, F02, NF01, NF02 |

| KARTA UDZIAŁOWCA |  |
| --- | --- |
| Identyfikator: | UOB02 |
| Nazwa: | Użytkownicy Anonimowi |
| Opis: | Użytkownicy przeglądający zawartość strony |
| Typ udziałowca: | Bezpośredni, Ożywiony |
| Punkt widzenia: | Z perspektywy procesu używania strony ogląda kontent |
| Ograniczenia: | Konieczność zapewnienia łatwości obsługi i zrozumiałości strony |
| Wymagania: | F01-F05 |

| KARTA UDZIAŁOWCA |  |
| --- | --- |
| Identyfikator: | UOB03 |
| Nazwa: | Użytkownicy Zalogowani |
| Opis: | Użytkownicy którzy chcą dodać wydarzenie do kalendarza |
| Typ udziałowca: | Bezpośredni, Ożywiony |
| Punkt widzenia: | Z perspektywy procesu używania strony ogląda kontent |
| Ograniczenia: | Konieczność zapewnienia łatwości obsługi i zrozumiałości strony |
| Wymagania: | F01-F05 |

| KARTA UDZIAŁOWCA |  |
| --- | --- |
| Identyfikator: | UOB04 |
| Nazwa: | Kierowcy |
| Opis: | Użytkownicy przeglądający zawartość strony, posiadający swój profil, szukający konkretnych wydarzeń, z możliwością dodania do polubionych |
| Typ udziałowca: | Bezpośredni, Ożywiony |
| Punkt widzenia: | Z perspektywy procesu używania strony, ogląda kontent |
| Ograniczenia: | Konieczność posiadania zawartości do przeglądania |
| Wymagania: | F01-F05 |

| KARTA UDZIAŁOWCA |  |
| --- | --- |
| Identyfikator: | UOB05 |
| Nazwa: | Organizatorzy |
| Opis: | Organizatorzy eventu, podają szczegółowy opis danego wydarzenia |
| Typ udziałowca: | Bezpośredni, Ożywiony |
| Punkt widzenia: | Z perspektywy procesu używania strony, dodaje kontent |
| Ograniczenia: | Konieczność zapewnienia łatwości obsługi i zrozumiałości panelem zarządzania eventu |
| Wymagania: | F01-F03 |

| KARTA UDZIAŁOWCA |  |
| --- | --- |
| Identyfikator: | UOB06 |
| Nazwa: | Media |
| Opis: | Influencerzy, fotografowie |
| Typ udziałowca: | Bezpośredni, Ożywiony |
| Punkt widzenia: | Z perspektywy procesu używania strony, przegląda zawartości |
| Ograniczenia: | Konieczność posiadania zawartości do przeglądania |
| Wymagania: | F01, F02, NF01, U01, U02 |

| KARTA UDZIAŁOWCA |  |
| --- | --- |
| Identyfikator: | UOB07 |
| Nazwa: | Właściciele Obiektu |
| Opis: | Właściciele Obiektu na którym będzie odbywało się wydarzenie |
| Typ udziałowca: | Pośredni, Ożywiony |
| Punkt widzenia: | Z perspektywy zewnętrznej |
| Ograniczenia: | Konieczność zgody właściciela |
| Wymagania: | F01, F02, U01, NF01, NF02, B01 |

| KARTA UDZIAŁOWCA |  |
| --- | --- |
| Identyfikator: | UOB08 |
| Nazwa: | Baza danych |
| Opis: | Baza danych zawierająca wszystkie dane potrzebne do weryfikacji użytkownika … |
| Typ udziałowca: | Bezpośredni, Nieożywiony |
| Punkt widzenia: | Z perspektywy procesu używania … |
| Ograniczenia: | Perspektywa techniczna, baza danych, zadań oraz kont użytkowników |
| Wymagania: | NF01, NF02, NF03, F01, T01, T02 |

| KARTA UDZIAŁOWCA |  |
| --- | --- |
| Identyfikator: | UOB09 |
| Nazwa: | Google Maps |
| Opis: | Nawiguje do miejsca wydarzenia |
| Typ udziałowca: | Bezpośredni, Nieożywiony |
| Punkt widzenia: | Z perspektywy procesu używania strony |
| Ograniczenia: | Perspektywa odpowiedniego podłączenia |
| Wymagania: | NF01 |

## Tabela Wpływu SoDIS

Ocena kluczowych funkcji w odniesieniu do filarów etycznych.

| Komponent / Funkcja | Prywatność i Poufność | Bezpieczeństwo | Jakość i Precyzja | Własność Intelektualna | Równość Społeczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moduł logowania | [-] | [+] | [+] | [?] | [?] |
| Katalog wydarzeń | [-] | [-] | [+] | [?] | [+] |
| Konta organizatorów | [?] | [?] | [+] | [?] | [+] |
| Moderacja Eventów | [-] | [+] | [+] | [-] | [+] |
| System Zgłoszeń | [-] | [+] | [+] | [+] | [+] |
| wyniki | [-] | [+] | [-] | [?] | [-] |
| uzytkownik niezalogowny | [+] | [+] | [+] | [?] | [+] |

## Analiza ryzyka

Analiza ryzyka została przeprowadzona w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń technicznych, merytorycznych oraz etycznych, które mogą wpłynąć na realizację projektu RacePortal. Skupiliśmy się na punktach zapalnych wynikających z macierzy SoDIS, oceniając ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowników oraz stabilność systemu.

| ID | Ryzyko | Prawdop. | Charakterystyka | Strategia działania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Techniczne | Wysokie | Problemy z optymalizacją wydajności | Testy i optymalizacja |
| R-02 | Merytoryczne | Średnie | Niskie zainteresowanie produktem | Konsultacji z organizatorami wydarzeń |
| R-03 | Etyczne | Średnie | Publikacja nielegalnych wydarzeń | Moderacja treści |
| R-04 | Bezpieczeństwo | Niskie | Wyciek danych użytkowników | Zabezpieczenia |

### R-01. Problemy z optymalizacją wydajności.

Opis ryzyka: Problemy z optymalizacją wydajności przejawiają się wolniejszym działaniem strony

Strategia działania: W przypadku wystąpienia problemów z optymalizacją, należy podjąć działania techniczne w celu ich rozwiązania. To może obejmować testy i walidacje

### R-02. Niskie zainteresowanie produktem.

Opis ryzyka: Brak zainteresowania uczestnictwem ze strony użytkowników może prowadzić do braku sensu utrzymywania strony

Strategia działania: W celu łagodzenia tego ryzyka, konieczne jest prowadzenie skutecznej strategii marketingowej, promocji oraz skontaktowanie się z organizatorami wydarzeń

### R-03. Publikacja nielegalnych wydarzeń.

Opis ryzyka: Szansa publikacji wydarzeń nielegalnych i niebezpiecznych odbywających się w publicznych miejscach.

Strategia działania: W celu łagodzenia tego ryzyka, konieczne jest weryfikacja wydarzeń, organizatorów i miejsc wydarzeń przez Administratora portalu.

### R-04. Bezpieczeństwo

Opis ryzyka:  Wyciek poufnych danych organizatorów bądź użytkowników

Strategia działania: W celu łagodzenia tego ryzyka, zgodność OWASP ASVS Level1 ,wymuszanie szyfrowanie haseł jest kluczowa.

## Ograniczenia

### Ograniczenie czasowe

Pierwszym, a zarazem głównym ograniczeniem projektu jest końcowy termin składania prac dyplomowych. Rezultatem tego jest stosunkowo krótki okres czasu na wbudowanie w pełni działające funkcjonalności dla aplikacji, bez żadnych błędów. Dlatego rozsądnie ustalamy priorytet oraz wagę poszczególnych funkcji.

### Ograniczenie zasobów ludzkich

Realizacją projektu zajmuje się zespół pięcioosobowy, którego członkowie posiadają znikome doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowej i mobilnej w tak dużym zespole. Również nikt z zespołu nie miał doświadczenia w tworzeniu projektu od początku do końca w wybranych technologiach. Biorąc pod uwagę wcześniej wymienione ograniczenie czasowe sprawia, że do punktualnego realizowania ściśle ustalonego harmonogramu projektu, potrzebna jest dobra organizacja zespołu oraz wzajemna mobilizacja i motywacja w celu uniknięcia chaosu i wypalenia.

### Ograniczenie Finansowe

Zespół musi polegać na darmowych planach usług (Free Tier) oraz narzędziach open-source, takich jak MySQL czy Docker, co wymusza optymalizację kodu pod kątem minimalnego zużycia zasobów. Brak budżetu na kampanie marketingowe sprawia, że rozwój bazy użytkowników musi opierać się wyłącznie na metodach organicznych i darmowej promocji w mediach społecznościowych.

### Ograniczenie popularności motorsportu w Polsce

Głównym wyzwaniem projektu jest specyfika polskiego rynku, na którym motorsport pozostaje pasją niszową, co drastycznie ogranicza potencjalną liczbę aktywnych odbiorców w porównaniu do aplikacji o tematyce ogólnosportowej. Mała liczebność grupy docelowej (kierowcy amatorzy, sędziowie, garstka organizatorów) sprawia, że zasięgi organiczne portalu będą miały naturalny limit, co utrudnia pozyskanie partnerów biznesowych lub reklamodawców w początkowej fazie rozwoju. Taka charakterystyka rynku wymusza na zespole walkę o wysoką retencję (powracalność) użytkownika, zamiast skupiania się na masowym wzroście liczby kont.

## Analiza SWOT

Mapowanie ryzyk i szans społecznych.

| Wewnętrzne | S - Strengths (Silne strony) | W - Weaknesses (Słabe strony) |
| --- | --- | --- |
|  | Interaktywna nauka | Ograniczony czas |
|  | Atrakcyjny interfejs | Brak doświadczenia |
|  | Intuicyjne UI | Brak budżetu |
|  | Szeroka funkcjonalność | Brak modułu płatności(dla mvp) |
|  | aplikacja mobilna |  |
| Zewnętrzne | O - Opportunities (Szanse) | T - Threats (Zagrożenia) |
|  | Luka rynkowa | Niszowość rynku - niska popularność motorsportu w Polsce |
|  | Partnerstwa | Konkurencja - możliwa konkurencja w przyszłości |
|  | Rozwój aplikacji |  |
|  | Budowa społeczności |  |

## Miary sukcesu

- Stworzenie gotowego produktu który zawiera założone funkcjonalności

- Terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji

- Realizacja harmonogramu

- Zaliczenie pracy inżynierskiej

- Istniejący realny ruch użytkowników