| Nazwa i akronim projektu: RacePortal |  | Zleceniodawca: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych |  | Zleceniobiorca: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: GR_52c |  | Kierownik projektu: Wojciech Wronisz |  | Opiekun projektu: Marta Łabuda |  |
| Nazwa / kod dokumentu: Harmonogram |  | Nr wersji: 01 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Miłosz Parkitny |  | Data pierwszego sporządzenia: 04.11.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: 06.11.2025 |  |  |  |
| Historia dokumentu |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| 01 | Wstępna wersja | 1, 2, 3 | Miłosz Parkitny |  | 04.11.2025 |
| 02 | Wersja pełna | Cały dokument | Wronisz Wojciech, Parkitny Miłosz |  | 06.11.2025 |

{Celem planowania strategicznego jest wybór strategii prowadzenia projektu. Należy się wcielić w rolę kierownika projektu i zaproponować, w jaki sposób będzie prowadzony projekt. Należy zidentyfikować zasoby niezbędne do ukończenia projektu oraz określić pewne zasady i procedury, które będą realizowane w trakcie trwania projektu. Szczególnie ważne jest określenie reguł komunikacji, procedur kontroli postępów prac oraz sposobów zarządzania jakością i ryzykiem w projekcie.}

# Wprowadzenie - o dokumencie

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie strategii prowadzenia projektu RacePortal, obejmującej plan działania, harmonogram, strukturę zespołu oraz procedury komunikacji, jakości i zarządzania ryzykiem. Dokument stanowi część dokumentacji projektowej realizowanej w ramach przedmiotu Projekt (PRO).

## Cel dokumentu

Celem dokumentu jest określenie sposobu prowadzenia projektu, opis cyklu życia systemu, identyfikacja ról, narzędzi i środków potrzebnych do realizacji oraz przedstawienie harmonogramu w ujęciu czasowym i rzeczowym.

## Zakres dokumentu

Dokument obejmuje:

- plan strategiczny projektu RacePortal,

- opis przyjętej strategii prowadzenia projektu,

- strukturę zespołu, infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,

- harmonogram prac i szacowanie zasobów.

Nie obejmuje:

- szczegółowej implementacji ani testów,

- dokumentacji technicznej poszczególnych komponentów.

## Odbiorcy

- Zespół projektowy RacePortal,

- Opiekun projektu – dr inż. Marta Łabuda,

- Zleceniodawca (PJATK),

## Terminologia

MVP (Minimum Viable Product) – minimalny działający produkt.

CRUD – Create, Read, Update, Delete – podstawowe operacje bazodanowe.

API – interfejs komunikacyjny pomiędzy systemami.

RBAC – Role-Based Access Control – kontrola dostępu oparta o role.

IaC – Infrastructure as Code, definiowanie środowiska za pomocą kodu (np. Docker).

# Proces wytwarzania

## Strategia prowadzenia projektu

Projekt będzie realizowany w cyklu przyrostowo–prototypowym.
Każdy etap obejmuje zaplanowanie, implementację i test wybranego modułu aplikacji (np. widok kalendarza, panel admina, integracja z mapami). Pozwala to na bieżące testowanie funkcjonalności i korekty.

Etapy cyklu:

- Planowanie i analiza wymagań

- Projektowanie architektury i interfejsu

- Implementacja backendu

- Implementacja frontend i integracje

- Testy i poprawki

- Prezentacja oraz ewaluacja MVP

## Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

| l.p | Etap | Cele | Produkty | Kryteria akceptacji | Główne zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza i planowanie | Zebranie wymagań, podział zadań | DZW, plan projektu | Akceptacja przez opiekuna | Analiza potrzeb, plan działań |
| 2. | Projektowanie | Zaprojektowanie architektury i interfejsu | SWS, makiety UI | Spójność z DZW i SWS | Model bazy, API, UI |
| 3. | Implementacja backendu | Utworzenie REST API, baza danych | Moduły backendu | API działa dla CRUD eventów | Endpointy, repozytoria |
| 4. | Implementacja frontendu | Widoki, integracja API | Moduły frontendowe | Strona działa z API | React + Tailwind |
| 5. | Testy i dokumentacja | Testy, poprawki, uzupełnienie dokumentacji | Raport testów, README | Brak błędów krytycznych | Testy E2E, korekty |
| 6. | Prezentacja i MVP | Przygotowanie wersji demo | Gotowe MVP | Pozytywna weryfikacja | Prezentacja na zajęciach |

# Organizacja projektu

## Zespół projektowy

| Imię i nazwisko | Rola | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- | --- |
| Wojciech Wronisz | Kierownik projektu, Fullstack, Marketing | Koordynacja prac, komunikacja z opiekunem, integracja komponentów |
| Natalia Otrombke | Frontend Developer | UI/UX, implementacja widoku listy i kalendarza |
| Oliwier Kasprowicz | Frontend Developer | Interfejs filtrów, testy responsywności |
| Miłosz Parkitny | Backend Developer | API, logika biznesowa, baza danych |
| Michał Gutowski | Backend Developer | Konfiguracja środowiska, testy API, Docker |

## Infrastruktura techniczna

| Kategoria | Narzędzie / Technologia | Cel zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| Backend | Java + Spring Boot | REST API |
| Frontend | React.js + TailwindCSS | Aplikacja webowa |
| Baza danych | PostgreSQL | Przechowywanie eventów i organizatorów |
| Konteneryzacja | Docker | Uruchamianie środowiska lokalnie |
| Repozytorium kodu | GitHub | Kontrola wersji |
| Build system | Maven | Zarządzanie zależnościami |
| Zarządzanie zadaniami | / GitHub Projects | Planowanie sprintów |
| Dokumentacja | MS Word / Google Docs | Tworzenie dokumentów projektu |

## Infrastruktura komunikacyjna

Komunikacja wewnętrzna:

- Spotkanie statusowe: co tydzień, czwartek 20:00 (Discord).

- Kanały komunikacji: Discord (zespół), GitHub (zadania i komentarze), e-mail.

- Raport postępu: raz w tygodniu – do kierownika projektu.

Komunikacja zewnętrzna:

- Kontakt z opiekunem – przez e-mail (PJATK) lub spotkania konsultacyjne.

- Prezentacja postępów – co 3 tygodnie (zgodnie z planem zajęć).

## Infrastruktura dokumentacyjna (bezpośrednio dotycząca projektu)

| Rodzaj dokumentu | Miejsce przechowywania | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- |
| DZW, SWS, Harmonogram | Repozytorium GitHub / folder zespołu | Miłosz Parkitny, Michał Gutowski, Natalia Otrombke |
| Raporty tygodniowe | Google Docs (folder PRO) | Oliwier Kasprowicz |
| Raport końcowy i prezentacja | Google Slides / PDF | Cały zespół |

## Zarządzanie jakością w projekcie

- Przegląd kodu (code review) – każdy commit do main wymaga akceptacji innego członka zespołu.

- Testy manualne i automatyczne – backend testowany przez Postman.

- Inspekcja dokumentacji – każda wersja dokumentu zatwierdzana przez kierownika.

- Miary jakości – poprawność funkcji, zgodność z wymaganiami SWS, UX.

## Zarządzanie ryzykiem w projekcie

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Skutek | Działania zapobiegawcze / plan awaryjny |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w pracach | Średnie | Opóźnione MVP | Rezerwa 1 tydzień w harmonogramie |
| Brak spójności kodu | Wysokie | Błędy integracji | Code review i testy integracyjne |
| Konflikty w zespole | Niskie | Obniżenie efektywności | Regularne spotkania i retrospekcje |
| Utrata danych | Niskie | Utrata postępu | Backup repozytorium co 3 dni |
| Błąd integracji z API map | Średnie | Niedziałająca mapa | Fallback na OpenStreetMap |

# Harmonogram projektu

Harmonogram projektu oraz wykresy znajdują się w plikach:

- Harmonogram: Harmonogram-RacePortal(Otrombke,Kasprowicz,Parkitny,Gutowski,Wronisz)

- Wykres Gantta: Wykres Gantta-RacePortal(Otrombke,Kasprowicz,Parkitny,Gutowski,Wronisz).png

- Wykres słupkowy: Wykres Słupkowy-RacePortal(Otrombke,Kasprowicz,Parkitny,Gutowski,Wronisz).png

## Ograniczenia czasowe na projekt

- Maksymalny czas realizacji projektu: 15 tygodni (od 6 października 2025 r. do 19 stycznia 2026 r.).

- Odbiór projektu: na przedostatnich zajęciach ćwiczeniowych.

- Prezentacja końcowa: na ostatnich zajęciach wykładowych.

- Dostępność członków zespołu: średnio 4–6 godzin tygodniowo na osobę, z uwzględnieniem zajęć akademickich i pracy zawodowej.

- Łączny nakład pracy: ok. 375 osobogodzin dla całego zespołu.

Osiągalność zasobów:

- środowisko deweloperskie – własne komputery członków zespołu,

- repozytorium – GitHub (zdalny dostęp 24/7),

- narzędzia wspierające planowanie – JIRA, Monday.com,

- komunikacja zespołu – Discord, Messenger.

Zespół projektowy: 5 osób – Natalia Otrombke, Oliwier Kasprowicz, Michał Gutowski, Miłosz Parkitny, Wojciech Wronisz.