| Nazwa i akronim projektu: RacePortal |  | Zleceniodawca: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych |  | Zleceniobiorca: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: {numer zespołu projektowego w ramach PRI } |  | Kierownik projektu: Wojciech Wronisz |  | Opiekun projektu: Marta Łabuda |  |
| Nazwa / kod dokumentu: Raport prac zespołu projektowego |  | Nr wersji: 01 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Kasprowicz Oliwier |  | Data pierwszego sporządzenia: 09.10.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: {data wykonania aktualnej wersji dokumentu} |  |  |  |
| Historia dokumentu |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| V0.1 | Oficjalna wersja raportu | całość | Kasprowicz Oliwier |  | 09.10.2025 |

{Celem dokumentu o nazwie „Raport z postępów prac zespołu projektowego” jest zwięzłe i rzeczowe podsumowanie rezultatów osiągniętych przez Zespół Projektowy w każdym tygodniu realizacji projektu. Należy wczuć się w potrzeby odbiorcy zbioru dokumentów, np. prezesa firmy, który musi wyrobić sobie opinię i podjąć decyzję, co do kontynuowania projektu na podstawie tego dokumentu, bez zaglądania – z braku czasu - do pozostałych dokumentów, znanych jedynie bezpośredniemu kierownictwu. Od Zespołu Projektowego oczekuje się otwartego, szczerego i przejrzystego przedstawienia stanu realizacji projektu zgodnie z założonym harmonogramem. Trzeba pamiętać o tym, że dokument nie służy bezpośrednio ocenie pracy Zespołu, lecz ocenie stanu zaawansowania projektu, oszacowaniu potrzeb, określeniu szansy doprowadzenia do właściwego końca - w wymaganym terminie i przy rozsądnych kosztach.}

- Stan realizacji projektu w danym tygodniu

- Założenia początkowe

Przeprowadzono analizę rynku w zakresie istniejących aplikacji motoryzacyjnych o zbliżonej funkcjonalności, co pozwoliło lepiej określić potencjał i kierunek rozwoju RacePortal.

Zidentyfikowano oraz nawiązano wstępne kontakty z osobami i zespołami potencjalnie zainteresowanymi współpracą przy projekcie.

Przygotowano i uporządkowano kluczowe dokumenty projektowe, w tym DZW oraz KP, stanowiące bazę do dalszego planowania i ewentualnej realizacji technicznej.

Wyznaczono główne obszary funkcjonalne systemu oraz ustalono wstępne założenia dotyczące sposobu działania platformy.

- Osiągnięte rezultaty

Zrealizowano pełen etap przygotowawczy projektu, obejmujący analizy, dokumentację oraz ustalenia strategiczne.

Stworzono solidne zaplecze koncepcyjne umożliwiające płynne przejście do fazy wdrożeniowej.

Udało się wypracować wstępną strukturę współpracy i określić potencjalne kierunki rozwoju projektu RacePortal.

- Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu (opcjonalnie)

Nie rozpoczęto jeszcze działań technicznych ani testowych, co wynikało z celowego skupienia się na dopracowaniu koncepcji oraz przygotowaniu merytorycznym.

Sugeruje się w kolejnych krokach ustalenie harmonogramu wdrożenia oraz przypisanie konkretnych ról zespołowych.

Rekomenduje się również wczesne zaangażowanie partnerów technicznych w celu usprawnienia startu fazy implementacyjnej.

- Postanowienia

Projekt pozostaje w fazie przygotowawczej, z jasno określonymi fundamentami strategicznymi i organizacyjnymi.

Kolejne działania będą skupiały się na uruchomieniu środowiska testowego oraz rozpoczęciu prac implementacyjnych zgodnie z opracowanymi dokumentami.

Wypracowane materiały i ustalenia stanowią solidną bazę do dalszego rozwoju projektu.

- Załączniki  (opcjonalnie)

Dokument DZW

Dokument KP