| Nazwa i akronim projektu: RacePortal |  | Zleceniodawca: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych |  | Zleceniobiorca: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: {numer zespołu projektowego w ramach PRI } |  | Kierownik projektu: Wojciech Wronisz |  | Opiekun projektu: Marta Łabuda |  |
| Nazwa / kod dokumentu: Raport prac zespołu projektowego |  | Nr wersji: 02 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Kasprowicz Oliwier |  | Data pierwszego sporządzenia: 28.10.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: 29.10.2025 |  |  |  |
| Historia dokumentu |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| V0.1 | Wstępne przygotowanie dokumentu | strona 1 | Kasprowicz Oliwier |  | 28.10.2025 |
| V0.2 | Oficjalna wersja raportu | całość | Kasprowicz Oliwier |  | 29.10.2025 |

{Celem dokumentu o nazwie „Raport z postępów prac zespołu projektowego” jest zwięzłe i rzeczowe podsumowanie rezultatów osiągniętych przez Zespół Projektowy w każdym tygodniu realizacji projektu. Należy wczuć się w potrzeby odbiorcy zbioru dokumentów, np. prezesa firmy, który musi wyrobić sobie opinię i podjąć decyzję, co do kontynuowania projektu na podstawie tego dokumentu, bez zaglądania – z braku czasu - do pozostałych dokumentów, znanych jedynie bezpośredniemu kierownictwu. Od Zespołu Projektowego oczekuje się otwartego, szczerego i przejrzystego przedstawienia stanu realizacji projektu zgodnie z założonym harmonogramem. Trzeba pamiętać o tym, że dokument nie służy bezpośrednio ocenie pracy Zespołu, lecz ocenie stanu zaawansowania projektu, oszacowaniu potrzeb, określeniu szansy doprowadzenia do właściwego końca - w wymaganym terminie i przy rozsądnych kosztach.}

- Stan realizacji projektu w danym tygodniu

W minionym okresie zespół projektowy kontynuował prace związane z rozwijaniem dokumentacji koncepcyjnej oraz rozpoczął działania przygotowawcze do wdrożenia projektu RacePortal. Główne aktywności koncentrowały się wokół finalizacji kluczowych dokumentów oraz opracowania szczegółowego planu harmonogramu projektu.

Zespół ukończył i przesłał do systemu GAKKO zaktualizowane wersje dokumentów KP (Karta Projektu), DZW (Dokument Założeń Wstępnych) oraz uzupełniony pitch z rich picture, zgodnie z wytycznymi i nowym terminem (22.10.2025). Równolegle trwały prace nad finalizacją dokumentu SWS (Specyfikacja Wymagań Systemowych), którego ostateczna wersja zostanie przekazana do GAKKO w terminie do 28.10.2025.

- Założenia początkowe

Podstawowym założeniem na bieżący etap prac było przejście od fazy koncepcyjnej do etapu porządkowania i finalizacji kluczowych dokumentów projektowych, niezbędnych do rozpoczęcia prac wdrożeniowych. Celem zespołu było dopracowanie dokumentacji formalnej oraz stworzenie podstaw narzędziowych do dalszego zarządzania projektem.

Zakładano:

finalizację dokumentów KP, DZW oraz pitch z rich picture – stanowiących podstawę koncepcyjną projektu,

opracowanie i zakończenie dokumentu SWS (Specyfikacja Wymagań Systemowych), będącego formalnym uzupełnieniem dokumentacji projektowej,

przygotowanie harmonogramu projektu w formie wykresu Gantta, umożliwiającego kontrolę etapów realizacji,

rozpoczęcie monitorowania postępu zadań oraz wprowadzenie systemu walidacji dokumentacji,

utrzymanie komunikacji zespołowej i porządkowanie repozytorium dokumentów, aby zapewnić spójność oraz ciągłość prac.

Wszystkie działania miały na celu przygotowanie solidnego zaplecza organizacyjnego i merytorycznego, pozwalającego na płynne przejście do etapu implementacji projektu RacePortal.

- Rezultaty

W wyniku zrealizowanych działań w bieżącym etapie projektu osiągnięto istotne postępy w zakresie dokumentacji, planowania oraz organizacji pracy zespołu.

Najważniejsze rezultaty to:

Zakończono opracowanie dokumentów KP, DZW oraz pitch z rich picture, które zostały uzupełnione i przygotowane do przesłania na platformę GAKKO.

Sfinalizowano dokument SWS (Specyfikacja Wymagań Systemowych), stanowiący kluczowy element formalny projektu i podstawę do rozpoczęcia etapu implementacyjnego.

Rozpoczęto opracowywanie harmonogramu projektu w narzędziu do zarządzania projektami — w formie wykresu Gantta — co umożliwi bieżące śledzenie postępu prac oraz efektywne planowanie zasobów.

Utworzono strukturę monitorowania zadań, obejmującą regularne raportowanie i analizę postępów, co zapewnia większą kontrolę nad realizacją celów.

Wprowadzono folder „Walidacja dokumentacji”, służący do przechowywania poprawek i wersji dokumentów w trakcie semestru, co pozwoli zachować porządek i przejrzystość procesu aktualizacji.

Wzmocniono komunikację i organizację pracy zespołu, dzięki czemu poprawiła się koordynacja między członkami oraz terminowość realizacji zadań.

Podsumowując, zespół zakończył etap formalnego przygotowania dokumentacji oraz przeszedł do planowania i monitorowania kolejnych działań, tworząc stabilne fundamenty pod dalsze prace wdrożeniowe projektu RacePortal.

- Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu (opcjonalnie)

W trakcie realizacji obecnego etapu nie odnotowano poważnych rozbieżności względem przyjętego planu prac. Zespół działał zgodnie z harmonogramem, a ewentualne opóźnienia w przesyłaniu dokumentów wynikały głównie z konieczności dopracowania szczegółów oraz ujednolicenia formy materiałów przed ich finalnym zatwierdzeniem.

- Postanowienia

Projekt RacePortal znajduje się obecnie na etapie przejściowym między fazą przygotowawczą a wdrożeniową. Zespół zakończył kluczowe prace koncepcyjne i dokumentacyjne, co umożliwia płynne rozpoczęcie kolejnych działań technicznych.

W najbliższym okresie planuje się:

finalne dopracowanie harmonogramu projektu (wykres Gantta) oraz jego wdrożenie do narzędzia zarządzającego,

rozpoczęcie wstępnych prac implementacyjnych zgodnie z ustaleniami w dokumentach SWS i KP,

systematyczne monitorowanie postępów w cyklach tygodniowych oraz aktualizację raportów cząstkowych,

utrzymanie folderu „Walidacja dokumentacji” jako stałego repozytorium poprawek i wersji roboczych,

kontynuację współpracy z prowadzącym w zakresie weryfikacji dokumentacji i postępów projektu.

Zespół deklaruje gotowość do przejścia do fazy realizacyjnej, zachowując przy tym pełną zgodność z harmonogramem i wymaganiami projektowymi. Ustalone procedury monitoringu i walidacji zapewnią transparentność oraz kontrolę jakości w dalszych etapach prac nad projektem RacePortal.

- Załączniki  (opcjonalnie)