| Nazwa i akronim projektu: RacePortal |  | Zleceniodawca: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych |  | Zleceniobiorca: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: {numer zespołu projektowego w ramach PRI } |  | Kierownik projektu: Wojciech Wronisz |  | Opiekun projektu: Marta Łabuda |  |
| Nazwa / kod dokumentu: Raport prac zespołu projektowego |  | Nr wersji: 04 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Kasprowicz Oliwier |  | Data pierwszego sporządzenia: 13.12.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2025 |  |  |  |
| Historia dokumentu |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| V0.1 | Wstępne przygotowanie dokumentu | strona 1 | Kasprowicz Oliwier |  | 13.12.2025 |
| V0.2 | Oficjalna wersja raportu | całość | Kasprowicz Oliwier |  | 14.12.2025 |

{Celem dokumentu o nazwie „Raport z postępów prac zespołu projektowego” jest zwięzłe i rzeczowe podsumowanie rezultatów osiągniętych przez Zespół Projektowy w każdym tygodniu realizacji projektu. Należy wczuć się w potrzeby odbiorcy zbioru dokumentów, np. prezesa firmy, który musi wyrobić sobie opinię i podjąć decyzję, co do kontynuowania projektu na podstawie tego dokumentu, bez zaglądania – z braku czasu - do pozostałych dokumentów, znanych jedynie bezpośredniemu kierownictwu. Od Zespołu Projektowego oczekuje się otwartego, szczerego i przejrzystego przedstawienia stanu realizacji projektu zgodnie z założonym harmonogramem. Trzeba pamiętać o tym, że dokument nie służy bezpośrednio ocenie pracy Zespołu, lecz ocenie stanu zaawansowania projektu, oszacowaniu potrzeb, określeniu szansy doprowadzenia do właściwego końca - w wymaganym terminie i przy rozsądnych kosztach.}

- Stan realizacji projektu w danym tygodniu

W bieżącym tygodniu zespół projektowy zakończył etap Projektowania i zgodnie z aktualnym harmonogramem rozpoczął etap implementacji. Prace skupiły się na uruchomieniu środowisk backendowych i frontendowych oraz pierwszych próbach integracji obu warstw aplikacji.

Zespół rozpoczął równoległe prace programistyczne, co pozwoliło na weryfikację wcześniej przygotowanych założeń projektowych w praktyce. Dodatkowo przeprowadzono pierwsze działania związane ze „spinaniem” frontendu z backendem, co umożliwiło identyfikację potencjalnych problemów integracyjnych na wczesnym etapie.

- Założenia początkowe

Na bieżący tydzień zaplanowano:

Rozpoczęcie etapu implementacji backendu,

Utworzenie podstawowej struktury projektu backendowego,

Rozpoczęcie implementacji warstwy frontendowej,

Pierwsze próby komunikacji frontend–backend,

Rejestrowanie rzeczywistego czasu pracy zespołu.

- Rezultaty

Zadanie	                                       Rzeczywisty czas	 Status

Rozpoczęcie prac backendowych	20 h	                W toku

Rozpoczęcie prac frontendowych	20 h	                W toku

Integracja frontend–backend	      ujęte w powyższych	W toku

Łączny czas pracy zespołu w tygodniu:

40 h

W ramach prac backendowych:

przygotowano podstawową strukturę aplikacji,

rozpoczęto implementację logiki biznesowej.

W ramach prac frontendowych:

przygotowano strukturę aplikacji frontendowej,

rozpoczęto implementację widoków aplikacji,

rozpoczęto dostosowanie interfejsu do wcześniej zaprojektowanych makiet.

W zakresie integracji:

wykonano pierwsze próby komunikacji frontend–backend,

rozpoczęto testowanie przesyłania danych pomiędzy warstwami aplikacji.

- Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu (opcjonalnie)

Na obecnym etapie nie odnotowano krytycznych rozbieżności względem zaktualizowanego harmonogramu. Rozpoczęcie integracji frontend–backend już na wczesnym etapie pozwoliło na szybką identyfikację potencjalnych problemów oraz potwierdziło zasadność wcześniejszych decyzji projektowych.

- Postanowienia

Na kolejny tydzień zaplanowano:

1. Rozwój funkcjonalny aplikacji

Brak osobnego widoku „lista wydarzeń” – wydarzenia będą:

wyświetlane bezpośrednio na stronie głównej,

domyślnie posortowane od najbliższego wydarzenia.

Na stronie głównej:

pasek wyszukiwania,

opcje filtrów,

przycisk „Wyszukaj” zatwierdzający filtry.

Jeden odnośnik prowadzący do widoku kalendarza.

W widoku kalendarza:

kalendarz wydarzeń,

przycisk powrotu do strony głównej.

2. Kontynuacja prac technicznych

dalsza implementacja backendu (rozszerzenie logiki),

dalszy rozwój frontendowych widoków,

stabilizacja i rozwój integracji frontend–backend.

3. Organizacja pracy

bieżące monitorowanie i raportowanie godzin pracy,

synchronizacja zespołu w celu utrzymania tempa realizacji.

- Załączniki  (opcjonalnie)