| Nazwa i akronim projektu: RacePortal |  | Zleceniodawca: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych |  | Zleceniobiorca: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: {numer zespołu projektowego w ramach PRI } |  | Kierownik projektu: Wojciech Wronisz |  | Opiekun projektu: Marta Łabuda |  |
| Nazwa / kod dokumentu: Raport prac zespołu projektowego |  | Nr wersji: 05 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Kasprowicz Oliwier |  | Data pierwszego sporządzenia: 13.01.2026 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: 13.01.2026 |  |  |  |
| Historia dokumentu |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| V0.1 | Wstępne przygotowanie dokumentu | strona 1 | Kasprowicz Oliwier |  | 13.01.2026 |
| V0.2 | Oficjalna wersja raportu | całość | Kasprowicz Oliwier |  | 13.01.2026 |

{Celem dokumentu o nazwie „Raport z postępów prac zespołu projektowego” jest zwięzłe i rzeczowe podsumowanie rezultatów osiągniętych przez Zespół Projektowy w każdym tygodniu realizacji projektu. Należy wczuć się w potrzeby odbiorcy zbioru dokumentów, np. prezesa firmy, który musi wyrobić sobie opinię i podjąć decyzję, co do kontynuowania projektu na podstawie tego dokumentu, bez zaglądania – z braku czasu - do pozostałych dokumentów, znanych jedynie bezpośredniemu kierownictwu. Od Zespołu Projektowego oczekuje się otwartego, szczerego i przejrzystego przedstawienia stanu realizacji projektu zgodnie z założonym harmonogramem. Trzeba pamiętać o tym, że dokument nie służy bezpośrednio ocenie pracy Zespołu, lecz ocenie stanu zaawansowania projektu, oszacowaniu potrzeb, określeniu szansy doprowadzenia do właściwego końca - w wymaganym terminie i przy rozsądnych kosztach.}

- Stan realizacji projektu w danym tygodniu

W bieżącym tygodniu zespół projektowy zakończył etap Projektowania i, zgodnie z harmonogramem, przeszedł do etapu implementacji. Prace skupiły się na finalnym dopracowaniu warstwy frontendowej oraz integracji frontendu z backendem, tak aby zapewnić spójne i poprawne działanie całej aplikacji.

Zespół prowadził równoległe prace programistyczne, które umożliwiły praktyczną weryfikację założeń projektowych oraz bieżące usuwanie wykrytych problemów integracyjnych. Dzięki temu możliwe było usprawnienie komunikacji między warstwami aplikacji i przygotowanie strony do dalszych testów funkcjonalnych.

- Założenia początkowe

Na bieżący tydzień zaplanowano opracowanie dokumentu Raport 5, doprecyzowanie założeń projektu oraz dopracowanie warstwy wizualnej strony. Prace skupiły się na uporządkowaniu treści, ujednoliceniu wyglądu oraz przygotowaniu projektu do dalszych etapów realizacji.

- Rezultaty

Zadanie	                                       Rzeczywisty czas	 Status

Prace backendowe	                                12 h	                W toku

Prace frontendowe                          	12 h	                W toku

Integracja frontend–backend	                10 h	               W toku

Łączny czas pracy zespołu w tygodniu:

34 h

W ramach prac backendowych:

zrealizowano podstawową strukturę aplikacji,

zaimplementowano kluczowe elementy logiki biznesowej.

W ramach prac frontendowych:

został zaimplementowany mechanizm logowania,

przygotowano i dopracowano widoki aplikacji,

zastosowano elementy interfejsu zgodne z makietami,

strona została wizualnie dopracowana i uporządkowana.

W zakresie integracji:

wykonano pierwsze próby komunikacji frontend–backend,

rozpoczęto testowanie przesyłania danych pomiędzy warstwami aplikacji.

- Rozbieżności i sugestia zmian w realizacji projektu (opcjonalnie)

Na obecnym etapie nie odnotowano krytycznych rozbieżności względem zaktualizowanego harmonogramu. Rozpoczęcie integracji frontend–backend już na wczesnym etapie pozwoliło na szybką identyfikację potencjalnych problemów oraz potwierdziło zasadność wcześniejszych decyzji projektowych. Jednocześnie zauważono, że proces łączenia frontendu z backendem jest bardziej złożony, niż początkowo zakładano, jednak zespół podejmuje działania mające na celu skuteczne rozwiązanie napotkanych trudności.

- Postanowienia

1. Dalszy rozwój aplikacji

Kontynuację prac nad funkcjonalnościami oraz stopniowe uzupełnianie i dopracowywanie elementów aplikacji zgodnie z założeniami projektowymi.

2. Prace techniczne

dalszą implementację backendu,

rozwój warstwy frontendowej,

kontynuację integracji frontend–backend,

doprecyzowanie wszystkich elementów aplikacji oraz przygotowanie jej do finalnej wersji.

3. Organizacja pracy

bieżące monitorowanie i raportowanie czasu pracy,

synchronizację zespołu w celu utrzymania płynności realizacji projektu.

Wnioski po inspekcji, retrospekcja projektu RacePortal:

W ramach retrospekcji projektu RacePortal dokonano analizy dotychczasowych działań zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu realizacji projektu, organizacji pracy, komunikacji oraz jakości wytwarzanych rozwiązań. Celem retrospekcji było określenie, co udało się osiągnąć, jakie elementy wymagają poprawy oraz jakie wnioski można wyciągnąć na dalsze etapy realizacji projektu.

Realizacja celów projektowych

Planowane cele zapisane w dokumentacji są realizowane stopniowo i zgodnie z przyjętymi założeniami. Dokumentacja stanowi punkt odniesienia dla zespołu i jest na bieżąco weryfikowana oraz aktualizowana w miarę rozwoju projektu. Pozwala to zachować spójność pomiędzy założeniami a rzeczywistą implementacją oraz reagować na nowe potrzeby wynikające z lepszego zrozumienia problemu.

Wymagania systemowe

Większość wymagań systemu jest realizowana zgodnie z dokumentacją. Pojawiające się zmiany wynikają głównie z analizy praktycznej oraz testowania pierwszych rozwiązań, co pozwala lepiej dopasować funkcjonalności RacePortal do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Zespół traktuje wymagania jako element żywy, który może być doprecyzowywany w trakcie prac.

Strategia realizacji projektu

Projekt RacePortal realizowany jest zgodnie z wybraną strategią pracy iteracyjnej. Taki model umożliwia elastyczne reagowanie na napotkane trudności, wprowadzanie poprawek oraz stopniowe rozwijanie funkcjonalności. Strategia ta sprawdza się szczególnie w kontekście integracji frontendu z backendem, gdzie częste testowanie i poprawki są kluczowe.

Harmonogram i nakład pracy

Zadania są w większości realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, choć w niektórych przypadkach wymagają drobnych korekt czasowych. Liczba przepracowanych osobogodzin mieści się w założonych ramach i jest regularnie monitorowana. Zespół stara się zachować równowagę pomiędzy tempem pracy a jakością realizowanych zadań.

Narzędzia i technologie

W projekcie RacePortal wykorzystywane są narzędzia i frameworki wspierające zarówno organizację pracy, jak i implementację techniczną. Część z nich była już znana zespołowi, co przyspieszyło wdrożenie, natomiast część stanowiła nowość i wymagała nauki w trakcie projektu. Pozwoliło to jednak na rozwój kompetencji zespołu i zdobycie nowego doświadczenia.

Role w zespole

Role w projekcie są jasno określone i zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu. Każdy wie, za jakie obszary odpowiada, co ułatwia organizację pracy i unikanie chaosu. Jednocześnie w zespole panuje atmosfera współpracy i wzajemnego wsparcia, co sprzyja sprawnemu rozwiązywaniu problemów.

Monitoring postępów

Monitoring realizacji zadań odbywa się regularnie poprzez sprawdzanie postępów, aktualizację statusów oraz bieżące ustalenia w zespole. Pozwala to szybko identyfikować ewentualne opóźnienia lub problemy oraz reagować na nie na wczesnym etapie.

Komunikacja w zespole

Komunikacja w zespole przebiega zgodnie z ustalonymi kanałami i ma charakter systematyczny. Regularne kontakty sprzyjają sprawnej wymianie informacji, lepszemu zrozumieniu zadań oraz szybszemu rozwiązywaniu pojawiających się trudności. Zespół zauważa, że dobra komunikacja ma kluczowe znaczenie dla płynnej realizacji projektu RacePortal.

Emocje i zaangażowanie

Udziałowi w projekcie towarzyszy mieszanka emocji – od satysfakcji z osiąganych postępów, przez momenty zmęczenia, aż po stres związany z terminami i złożonością zadań. Ogólnie jednak dominuje zaangażowanie, motywacja oraz poczucie odpowiedzialności za wspólny efekt pracy.

Lessons learned – wnioski indywidualne i zespołowe

Indywidualnie członkowie zespołu rozwinęli umiejętności organizacji pracy, planowania zadań oraz komunikacji. Zespołowo zauważono znaczenie regularnych ustaleń, jasnego podziału ról oraz wczesnego testowania rozwiązań. Projekt RacePortal pokazał, jak ważne jest doprecyzowywanie wymagań i niepozostawianie niejasności na późniejsze etapy.

Obszary do poprawy

Retrospektywa ujawniła potrzebę lepszego doprecyzowania zadań oraz priorytetów. Zespół zauważył również, że integracja frontendu z backendem jest bardziej złożona, niż początkowo zakładano, co wymaga lepszej koordynacji i dokładniejszego planowania. Rozważane są częstsze, krótkie spotkania synchronizacyjne, aby szybciej reagować na pojawiające się problemy.

Podsumowanie

Dotychczasowa realizacja projektu RacePortal przebiega w sposób uporządkowany i zgodny z założeniami. Zespół jest świadomy zarówno swoich mocnych stron, jak i obszarów wymagających poprawy. Retrospekcja pozwoliła lepiej zrozumieć proces pracy, zidentyfikować trudności oraz wyznaczyć kierunki dalszego rozwoju projektu. W kolejnych etapach szczególny nacisk zostanie położony na doprecyzowanie zadań, stabilizację integracji frontend–backend oraz dalsze usprawnianie komunikacji w zespole.